国道G246泸县立石场镇（K242-K245）、兆雅场镇（K262-K266）段破损路面维修整治工程竞争性谈判

报价文件

项目业主：           泸县公路养护管理段               （盖章）

法定代表人（或授权代理人）：           （盖章或签字）

2021年12月6日

国道G246泸县立石场镇（K242-K245）、兆雅场镇（K262-K266）段破损路面维修整治

工程竞争性谈判公告

- 工程概况

国道G246遂宁至麻栗坡立石场镇K242至K245、兆雅场镇K262至K266道路现多处出现坑凼、车槽、路基沉陷等病害，存在较大安全隐患。春运将近，为解决安全隐患，现急需对该路段进行维修整治。经现场调查，整治面积共计约12500平方米（兆雅场镇约11000平方米、立石场镇约1500平方米）。

二、采购项目概况

| 项目业主 | 泸县公路养护管理段 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 国道G246泸县立石场镇（K242-K245）、兆雅场镇（K262-K266）段破损路面维修整治 工程 |
| 建设地点 | 泸县兆雅镇、立石镇 |
| 工期 | 7天 |
| 采购内容 | 混凝土材料（AC-10）约1530吨、运输、路面铣刨、沥青摊铺、标线等全部施工内容 |
| 竞价方式 | 本采购通过限额以内最低价方式确定中选人，诚邀符合资格条件的企业参与本项目的竞价。 |
| 投标限价 | 89万元 |

三、竞价要求

（1）竞价单位应具有公路工程施工总承包三级及以上资质。

（2）报价文件应明确报价金额，并密封后自行带至现场，报价文件未密封的报价无效。

（3）本次报价单位应不低于3家，若低于3家本次不予开标，后期重新组织报价，开启时间另行通知。

（4）若两个及以上报价单位所报价格相等且为本次最低报价，则现场进行二次报价，以现场二次报价最低者中选。

四、竞价提供资料

（1）企业法人营业执照复印件

（2）资质证明

（3）法定代表人身份证明或授权委托书

（4）法定代表人或委托人有效身份证原件（备查）及复印件

五、公告期限

自本公告发布之日起，至报价开启时止

六、开标

时间：2021年12月9日上午09:00

地址：泸县公路养护管理段会议室

- 七、其他补充事宜

（1）请各报价单位提前到场等候，开标后将不再接受报价。

（2）本次竞争性报价将邀请局纪检组等相关股室全程参与，请各报价单位严格遵守廉政纪律和会场纪律，严禁围标、串标。

（3）鉴于目前国内新冠疫情形势，所有参与竞标人员均需出示绿码，做好疫情防控措施。

（4）资金支付方式：工程完工验收合格后一次性支付。

（5）本项目为单价合同，最终结算工程量以实际完成工程量为准，结算价不能超过投标总价。

（6）未尽事宜严格按照相关法律法规及部门规章制度执行。

- 联系方式

业主单位：  泸县公路养护管理段

地　　址：  泸县玉蟾街道西苑路86号

邮　　编：  646106

联 系 人：  游先生

联系电话：  0830-8609525

泸县公路养护管理段

2021年12月6日

### 国道G246兆雅镇K262至K266、立石镇K242至K245段破损路面维修工程工程量清单

表一：

| 序号 | 场镇 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兆雅镇（K262至K266） | 沥青混凝土（AC-10） | T | 1350 |  | 摊铺厚度5cm，沥青混凝土密度约2.4t/m³，共需要约1350t沥青混凝土，投标限价为390元每吨。 |
| 2 |  | 自卸汽车运输材料 | T | 1350 |  |  |
| 3 |  | 沥青混凝土铣刨 | ㎡ | 11000 |  |  |
| 4 |  | 沥青混凝土摊铺 | ㎡ | 11000 |  |  |
| 5 |  | 道路标线施工 | m | 8000 |  |  |
| 6 |  | 现场安全费用 |  |  | 5000 | 固定价,无需填报 |

### 表二：

| 序号 | 场镇 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立石镇（K242至K245） | 沥青混凝土（AC-10） | T | 180 |  | 摊铺厚度5cm，沥青混凝土密度约2.4t/m³，共需要约180t沥青混凝土 |
| 2 |  | 自卸汽车运输材料 | T | 180 |  |  |
| 3 |  | 沥青混凝土铣刨 | ㎡ | 1500 |  |  |
| 4 |  | 沥青混凝土摊铺 | ㎡ | 1500 |  |  |
| 5 |  | 道路标线施工 | m | 6000 |  |  |
| 6 |  | 现场安全费用 |  |  | 3000 | 固定价,无需填报 |
| 投标报价合计 |  |  |  |  |  |  |

### 一、法定代表人身份证明

申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：    年  月  日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

申请人：               （ 盖单位章）

年    月    日

注：法定代表人亲自投标而不委托代理人投标适用。

### 二、授权委托书

本人      （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现委托本单位人员      （姓名，必须是竞价申请函中的项目负责人）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改      （项目名称）         专题竞价申请、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：               。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件

申  请  人：                  （盖单位章）

法定代表人：                    （签字）

委托代理人：                    （签字）

年    月    日

注：法定代表人不亲自投标而委托代理人投标适用。