泸县既有住宅自主增设电梯工作

实施办法（征求意见稿）

为适应社会经济发展和人口老龄化的需求，进一步完善既有住宅使用功能，提高宜居水平，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国特种设备安全法》等相关文件精神,深入落实四川省住房和城乡建设厅等6部门《关于进一步做好既有住宅电梯增设工作的指导意见》（川建行规﹝2021﹞14号）、泸州市住房和城乡建设局等6部门《关于进一步做好既有住宅电梯增设工作的指导意见》（泸住建发﹝2022﹞134号）。结合我县实际，制定本实施办法。

- 一、总体要求

- （一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持在发展中保障和改善民生，解决好人民群众急难愁盼的关切问题，结合城镇老旧小区改造，完善既有住宅使用功能，增设电梯提高居住品质，满足群众养老服务需求，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

- （二）基本原则。坚持“政府引导、业主自主、公平合理、便民利民、保障安全”的原则，尊重业主意愿，明确责任主体，加强过程监管，保障使用安全。

- （三）工作目标。通过宣传引导、政策支持，做到“能加则加，愿加快加”，2022年完成既有住宅自主增设电梯33台，到“十四五”期末，按省、市下达当年既有住宅增设台电梯任务数为准，力争完成我县城镇既有住宅电梯增设工作，基本形成既有住宅电梯增设工作长效机制。

- 二、组织实施

- （一）实施主体。既有住宅自主增设电梯以同意电梯增设的业主作为实施主体，实施主体可以委托业主代表、物业服务企业或社会服务机构办理相关手续，也可委托物业服务企业、社会服务机构或其他管理人为电梯使用管理单位（人），依法履行电梯使用安全管理责任。

- （二）实施条件

- 1.国有土地上已建成投入使用、具有合法权属证明、未设电梯的多层既有住宅，在建设用地红线范围内有条件增设电梯的单元楼栋，可进行电梯增设；

2.未列入房屋征收范围、棚户区改造计划的住宅；

3.满足国土空间规划、建筑设计、抗震、结构、消防等相关要求。

（三）实施程序

- 1.动议表决。既有住宅自主增设电梯征求本单元全体业主意见，由本单元房屋专有部分面积占比三分之二以上的业主且人数占比三分之二以上的业主参与表决,并经参与表决专有部分面积四分之三以上的业主且参与表决人数四分之三以上的业主同意。

- 需要占用道路、绿地等公共区域的，按照相关法律法规规定执行。

- 2.编制方案。实施主体或者代理单位（人）应编制电梯增设方案，包括增设协议（协议需明确项目负责人或委托单位主要职责、资金概算及费用筹集方案、电梯运行维护保养费用分摊方案、加装完成后的电梯使用管理单位和购买电梯维修保险的情况等内容）、建设工作设计方案、电梯选型配置、后续使用管理等内容，并遵循“因地制宜、安全舒适、经济美观”的原则。

- 3.公示公告。属地社区组织实施主体或代理单位（人）将协议和电梯建设方案由在拟增设电梯单元楼道口、小区公示栏等位置公示（不少于）10天。

- 公示期间利害关系人对电梯增设事项有异议的，由相关当事人协商解决加装电梯过程中的利益平衡、权益受损等事宜，意见不一致的由社区居委会组织调解。相关当事人拒绝社区居民委员会调解或者经调解仍未达成一致意见的，由属地街道办事处组织调解，引导当事人自愿达成调解协议，化解纠纷。社区居民委员会、街道办事处应当对调解情况进行记录。调解不成功或当事人不同意调解的，可通过法律途径解决。

- 4.电梯企业的选择。县住房城乡建设局对前期参与既有住宅电梯增设工作的企业进行甄选，选择信用评分较高的企业纳入备选目录名单供业主选择，鼓励支持各级国有平台公司参与既有住宅电梯增设工作。

- 5.申请及联合审查。

- 申请人向属地社区居民委员会提出增设电梯申请,并提供以下资料：

（1）加装电梯申请表；

（2）增设电梯协议及公示资料；

（3）委托业主代表（建设单位）的委托书或委托协议；

（4）拟增设电梯单元业主的产权证明；

（5）电梯平面布置图。

属地社区将资料收集完毕后提交县住房和城乡建设局，县住房和城乡建设局受理申请后，召集相关部门（单位）进行现场踏勘和出具书面审查意见。对符合条件的应在5个工作日内完成审批，不符合增设条件，应书面回复申请人。

符合增设条件的，申请人将以下资料提交属地住房城乡建设主管部门备案：

（1）电梯设计总平面图（设计文件说明：明确原有建筑是否满足增设电梯的荷载安全等要求）；

（2）办理规划许可、施工许可需要提供的材料。

6.施工与安装。实施主体或代理单位（人）对电梯增设质量安全负总责，施工、安装等单位依法履行义务，承担责任。对于新增建设的既有住宅增设电梯工程，应将施工安全备案和工程质量监督手续纳入县住房城乡建设局质量安全管理范畴。县住房和城乡建设局依法加强工程质量事中事后监管。

7.验收与使用。增设电梯工程竣工后，实施主体或代理单位（人）应组织设计、施工、监理等单位进行工程竣工验收，依法办理竣工验收手续。并及时将工程质量、安全、特种设备检验等各类资料报向县住房城乡建设局自行归档存查。电梯增设安装单位凭备案证明向有资质的特种设备检验检测机构申报电梯监督检验，未经监督检验或检验不合格的，不得交付使用。

实施主体或电梯使用管理单位（人）应与具有相应资质的电梯维护保养单位签订协议，并在电梯电梯投入使用前或投入使用后30日内申请人应当向泸州市市场监督管理局办理电梯使用登记证书。

三、资金来源

（一）业主自筹。既有住宅电梯增设所需的建设、维护、管理等资金在所在社区居委会（业委会、自治组织）协调下由业主共同协商承担，根据所在楼层等因素，自行协商确定出资比例。增设电梯所筹集的资金及使用情况应当公布，接受监督。自取得特种设备使用登记证(电梯)后一年内，业主可以依法依规申请提取本人及配偶的住房公积金，用于电梯增设。业主也可按有关规定要求申请使用住宅专项维修资金用于电梯增设。

（二）社会参与。鼓励各类机构、具有相应资质和投资盈利能力等企业参与既有住宅增设电梯工作，实现“多方参与、利益共享”的新模式。

（三）政府支持。对符合条件的县城建成区范围内且所需建设资金及运行维护资金主要由业主承担的既有住宅电梯增设项目，省级补助以当年度下达补助资金为准，除省级补助资金外，县政府补助8万元/台，补助资金由县财政局筹集保障，县住房城乡建设局负责发放，政府补助资金发放到业主的共有账户或指定业主账户，补助资金申请范围以当年度省级要求为准。

四、责任划分

- 县政府落实既有住宅电梯增设工作主体责任，设立工作专班，统筹推进既有住宅电梯增设工作。

- （一）部门责任

- 1.县住房城乡建设局负责既有住宅电梯增设项目的工程质量、施工安全监管、财政补助资金申报审批等工作，落实推进“一窗式”受理、审批、办结，并对电梯增设工作全程把关，有序推进电梯增设工作。

2.县民政局负责对既有住宅加装电梯涉及困难户家庭相关工作的协调指导。

3.县财政局负责本级既有住宅电梯增设补助资金筹集保障。

- 4.县自然资源和规划局负责配合加装电梯项目联合审查工作。

5.县市场监督管理局负责组织开展电梯安装和电梯使用安全监督管理工作。

6.县综合行政执法局负责未经规划部门批准擅自加装电梯违法行为的查处工作。

- 7.水、电、气、通信等管线专业经营单位按设计要求配合既有住宅电梯增设工程的施工。

- 8.玉蟾街道对辖区内的既有住宅开展全面排查，摸清存在电梯增设意愿居民的底数，通过多种形式加大政策法规宣传引导力度，让群众充分认识理解和支持既有住宅电梯增设这项工作，积极引导、做好群众思想工作，及时化解意见统一难等突出问题，做好电梯加装过程中矛盾处置等工作，并负责收集既有住宅电梯增设申请资料，初步审核后上报县住房城乡建设局。

（二）企业责任

设计单位对既有住宅电梯增设工作是否具备安全条件进行技术论证,负责电梯增设示意方案的制定和施工图设计。设计单位应严格执行各级工程建设标准和政策要求，确保设计质量，依法对工程设计质量负责。

施工单位严格按照经审查合格后的施工图设计文件和施工打围规范进行施工，对施工质量安全、地下管线保护和文明施工负责。

电梯安装企业负责电梯的安装调试，在工程验收前完成电梯的安装监督检验，承担电梯安装质量安全责任。

监理单位负责电梯增设项目的质量、安全监管责任。

电梯维保单位负责电梯的维护保养，对其维护保养的电梯的安全性能负责，承担应急救援责任。

（三）业主责任

- 业主是既有住宅自主增设电梯的实施主体，负责电梯增设模式确定、意见统一、资金筹集、设备采购、工程实施、安全管理、维护管理等相关工作，并对增设电梯建设的质量安全负责。业主可选择具有三级以上土建、钢结构资质的企业来进行建设。电梯使用单位（人）负责电梯的日常使用管理、安全管理，监督电梯的维保工作质量，停止使用存在重大隐患的电梯，组织维修存在隐患的电梯，承担电梯使用安全的责任。

- 六、优抚条件

满足本办法第二条第（三）项第1点要求，提出方案并充分征求利害关系人意见未达成一致意见的，且经社区居委会和街道办事处调解后仍未达成一致意见的，申请增设电梯的业主如有下列情形之一，社区居委会应对该单元增设电梯项目予以确认:　
    （一）有一名以上（含一名，下同）经专业机构评估认定为失能的人员；　　
    （二）有两名以上年满七十周岁或一名以上年满八十周岁的老年人；　　
    （三）有一名以上视力残疾或肢体残疾达到三级以上的残疾人。

实施主体或者代理单位（人）应向社区居委会提供上述失能人员、老年人、残疾人证明材料，并对材料的真实性、合法性负责，严禁弄虚作假，社区居委会应严格审核。

七、安全要求

既有住宅自主增设电梯的设计、施工、监理单位应具备相应资质。增设的电梯应符合《中华人民共和国特种设备安全法》以及相关标准和安全技术规范的要求，由具备相应资格的单位制造和安装，安装前应在市级特种设备安全监督管理部门办理安装告知，投入使用前应经监督检验合格和报区特种设备安全监督管理部门备案。

八、长效管理

电梯使用单位承担电梯安全管理职责，并与有资质的电梯维保单位签订维保协议，对电梯进行维护保养。无使用单位的电梯不得运行使用。受委托的电梯使用单位应当认真履行法律法规规定的特种设备使用单位的义务，做好日常安全使用管理和维护工作。受委托的电梯使用单位发生变更时，增设电梯相关业主应当督促新老电梯使用单位做好使用管理交接，变更使用登记。电梯所在地的街道办事处应当予以指导和协调，防止出现脱管。

创新和补充现有电梯安全保障方式和手段，积极引入电梯保险模式，在电梯安全管理中将保险作为风险的有效控制手段，鼓励业主，特别是支持符合条件的产权业主使用维修资金购买“电梯安全基础责任保险”“保险+服务”“电梯维修保险”等模式的保险品种。

相关房屋所有权发生转移时，与该房屋关联的增设电梯的权利和义务同时转移。

本办法自2022年××月××日施行（填写印发之日起30日后日期），有效期5年。