泸县2017—2020年地质灾害避险搬迁安置工程补充规划

（2019年）

泸县人民政府

2019年12月

目    录

一、前言	1

（一）规划编制必要性。	1

（二）规划依据。	2

（三）规划期限及基准年。	2

二、指导思想和基本原则	2

（一）指导思想。	2

（二）基本原则。	3

三、地质灾害现状及避险搬迁工作回顾.....	3

（一）地质灾害概况。	3

（二）规划避险搬迁的地质灾害隐患点概况。	4

（三）地质灾害避险搬迁工作进展。	4

四、规划目标与任务	5

（一）规划目标。	5

（二）规划任务。	6

五、避险搬迁对象与安置模式	6

（一）避险搬迁对象及范围。	6

（二）安置方式。	6

（三）避险搬迁选址。	7

六、资金来源	8

七、避险搬迁规划调出	8

八、保障措施	9

（一）加强领导，健全机制。	9

（二）细化分工，明确责任。	9

（三）产业扶持，立足发展。	10

（四）政策扶持，保证实施。	10

（五）多方筹措，保障经费。	11

九、贫困户规划搬迁项目实施保障措施	11

（一）政府扶持拆迁。	11

（二）专人负责贫困户拆迁。	11

十、验收要求	11

（一）一看。	11

（二）二查。	12

（三）三听取。	12

# 一、前言

## （一）规划编制必要性。

我县地质灾害点多面广，滑坡、崩塌（危岩）和潜在不稳定斜坡等地质灾害较为常见，尤其是生活于高山、陡坡（崖）、深谷区域的人民群众在汛期易遭受地质灾害危害，造成严重的生命财产损失或因灾致（返）贫。由于我县地质灾害主要是小型规模，受威胁农户多为分散或单家独户，较多地灾隐患点不适宜采用工程治理予以消除。为节约财政资金，又能够达到保障人民群众生命财产安全的目的，最直接有效的方式就是实施地质灾害避险搬迁安置。同时，实施避险搬迁安置对开展农村宅基地整理、恢复和保护生态环境、改善生产生活条件、构建和谐社会具有重要作用。

2019年8月至9月，我县委托四川省泸州地质勘察施工公司（以下简称“专业地勘单位”）开展汛期地质灾害大排查，发现新增威胁农户的地质灾害隐患点17处，专业地勘单位建议其中3处受威胁农户采取避险搬迁脱离危险区域，涉及农户3户12人。此外，经各地灾隐患点所在地辖区政府摸底核实，在册隐患点石桥镇观音岩崩塌、奇峰镇千担沟崩塌、奇峰镇二夹岩崩塌和云龙镇神灯岩滑坡隐患点受威胁群众8户28人有强烈的搬迁意愿，但未纳入《泸县地质灾害避险搬迁安置工程规划（2017—2020年）》。为避免或减轻我县地质灾害易发区内可能造成的人员和财产损失，维护人民生命财产安全，确有必要编制《泸县地质灾害避险搬迁安置工程补充规划（2019年）》。

## （二）规划依据。

根据《地质灾害防治条例》《四川省地质环境管理条例》《四川省国土资源厅关于切实加强我省地质灾害防灾避险搬迁安置工程项目管理工作的通知》（川国土资办发〔2009〕77号）和《泸州市地质灾害防治与救援专项工作指挥部关于开展地质灾害隐患排查工作的紧急通知》等有关文件要求，2019年8月，我县委托专业地勘单位开展地质灾害隐患应急大排查，并形成了《泸州市泸县2019年地质灾害隐患应急排查总结报告》（以下简称“排查总结报告”）。各镇（街道）在征求受威胁农户是否有搬迁意愿后，向自然资源和规划局申报拟纳入搬迁规划名单，我县根据排查总结报告和镇（街道）申报名单编制《泸县地质灾害避险搬迁安置工程补充规划（2019年）》。

## （三）规划期限及基准年。

本规划为《泸县地质灾害避险搬迁安置工程规划（2017—2020年）》的补充规划，规划期限为2017年至2020年。

基准年为2019年。

# 二、指导思想和基本原则

## （一）指导思想。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持习近平总书记防灾减灾救灾新理念，深入贯彻落实中央、省、市关于地质灾害防治工作部署，坚持“以人为本，防患于未然，预防为主，治理与避让相结合”和“全面规划、突出重点”的原则，切实维护人民群众利益，保障人民群众生命财产安全，促进我县经济社会事业又好又快发展。

## （二）基本原则。

1．坚持政府主导，群众为主，统一规划，缓急有序，分步实施。

2．坚持因地制宜，安全第一，有利生产，与幸福美丽新村建设相结合。

3．坚持就近安置、集中安置、分散安置与自主安置相结合的原则。

# 三、地质灾害现状及避险搬迁工作回顾

## （一）地质灾害概况。

我县位于四川盆地南部，泸州市北部，东经105°10′50″～105°45′30″，北纬28°54′40″～29°20′00″，泸县东与重庆市永川区、泸州市合江县连界，南与泸州市龙马潭区和江阳区相邻，西与自贡市富顺县接壤，北与重庆市荣昌区和内江市隆昌市相连，是川黔、川滇陆路的必经之地，也是川南门户泸州市北大门。交通四通八达，经高速公路直上成渝高速、隆纳线高速、成自泸高速、G321国道，距省会成都230km，距重庆直辖市130km。

我县地貌主要属丘陵地带，县境位于扬子陆台川区褶皱带，区内褶皱发育，背斜向斜的相互交错，在县域内表层遍布第四系碎石土、粉质粘土及砂卵石地层（Q），仅天兴、青龙西部地区和古佛山至福集一带下伏三叠系须家河组地层，其余为侏罗系地层。地质灾害类型主要有滑坡、不稳定斜坡、崩塌（危岩）及采空塌陷。地质灾害分布数量和分布密度相对集中的镇主要有：石桥镇、福集镇、奇峰镇、方洞镇和喻寺镇等。

我县地质灾害发育受地质环境条件、气象水文、植被及人类工程经济活动等各种因素的控制，具有点多面广（以小型地质灾害为主）、时空分布不均、暴发时段集中等特点，并具有以下分布特征：1．从时间分布上看，以5～9月为地质灾害高发期；2．从空间分布上看，滑坡、不稳定斜坡主要分布于第四系粉质粘土，崩塌主要发育于陡崖及砂岩、灰岩矿层中，采空区塌陷分布于采煤区和灰岩、砂岩矿洞（坑）上方；3．从地形地貌上看，以低山、深丘区地质灾害分布较为集中；4．高程方面，以100～300m高程范围内地质灾害分布较集中；5．坡度方面，滑坡主要集中分布在20°～50°范围，崩塌主要分布于大于50°的范围。

## （二）规划避险搬迁的地质灾害隐患点概况。

我县2019年年初共有地质灾害隐患点15处，通过隐患排查新增4处。采取工程治理、应急排危等措施后销号5处，剩余隐患点14处。通过对本次避险搬迁规划调整征求意见及摸底，共计11户40人有强烈的搬迁意愿，涉及地灾隐患点7处。我县计划将上述11户40人全部纳入本次规划调整。本次调整规划实施后，预计可顺利消除3处地灾隐患点。

## （三）地质灾害避险搬迁工作进展。

按照“安全第一、合理规划、群众自愿、方便生产”的要求，把搬迁避让与改善人民的生活水平工作结合起来，把居住在地质灾害危险区内的农户迁移到便于生产发展的安全地带，并尽量满足“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村要求。在省、市党委政府的高度重视和正确领导下，在有关部门和群众的大力支持与配合下，我县地质灾害防治工作取得显著成效。通过实施地质灾害避险搬迁安置工程，最大限度减少了地质灾害对人民群众生命财产的威胁，起到了良好的防灾减灾效果，为加快我县扶贫开发进程，构建和谐稳定社会起到了极大作用。

2014年以来，我县规划实施地质灾害避险搬迁安置农户338户，实际搬迁安置258户，其中2014年搬迁安置101户，2015年搬迁安置44户，2016年搬迁安置53户，2017年搬迁安置33户，2018年搬迁安置27户。

# 四、规划目标与任务

## （一）规划目标。

《泸县地质灾害避险搬迁安置工程补充规划（2019年）》中拟规划搬迁地质灾害危险区农户11户40人，其中石桥镇观音岩崩塌受威胁农户徐开言（1户3人）、奇峰镇千担沟崩塌受威胁农户程基洪、程基刚（2户9人），规划为2019年第一批搬迁。玄滩镇新街子滑坡受威胁农户刘照华（1户5人）、石桥镇坟山头滑坡受威胁农户吴绍清（1户3人）、石桥镇柿子湾崩塌受威胁农户陈洪（1户4人）、奇峰镇二夹岩崩塌受威胁农户万绍奎、万春冬、万继焱（3户11人）和云龙镇神灯岩滑坡受威胁农户童在林、童兴国（2户5人），规划为2019年第二批搬迁。

通过实施地质灾害避险搬迁安置工程，既保障受威胁群众的生命财产安全，又提高其住房安全保障能力，同时提升其生产生活质量。不断提升人民群众的幸福感、获得感，以及对政府各个部门的满意度。

## （二）规划任务。

《泸县地质灾害避险搬迁安置工程补充规划（2019年）》经市人民政府批准实施后，与《泸县地质灾害避险搬迁安置工程规划（2017—2020年）》同步实施，调整规划中新增搬迁农户明细见附件1。

# 五、避险搬迁对象与安置模式

## （一）避险搬迁对象及范围。

所有在册地质灾害隐患点中受威胁农户均属于可享受避险搬迁政策范畴，本次调整规划中涉及新增搬迁农户名单由各镇（街道）申报，县自然资源和规划局核实，在充分征求拟搬迁农户个人意见基础上编制《泸县地质灾害避险搬迁安置工程补充规划（2019年）》。

## （二）安置方式。

安置方式主要为就近安置、集中安置、分散安置、自主安置四种方式。

就近安置：灾害点附近有安置条件，就近选址安置。

集中安置：不具备分散安置条件的，可选择集中安置。

分散安置：缺乏集中安置条件的，可插入已有村落分散安置或分散选址安置。

自主安置：指投亲靠友等自行搬出危险区的安置方式。

## （三）避险搬迁选址。

纳入规划的拟搬迁安置农户，采取异地新建住房的，需进行避险搬迁安置选址。各镇（街道）加强指导，确保选址安全性好、地基稳定、生产生活条件能满足今后农户的需要，能得到农户和村社认同，具体选址工作应遵循以下原则：

安全原则：加强对拟建新址的地质环境调查，避免使搬迁对象再次受到地质灾害的影响和危害。对相对集中的迁建场址，应按有关要求进行建设用地地质灾害危险性评估，以确保新址的安全。

就近原则：新址应脱离原危险区但又尽可能靠近原址，尽量避免跨越行政区域带来的不便。

安置与发展相结合原则：所选新址应当有利于搬迁对象的生产、生活条件的改善与提高，力求做到“搬得出、稳得住、能致富”。

结合土地开发整理原则：对于相对集中的安置区，应与土地开发整理工作相结合。通过土地开发整理，改善用地条件，进而达到改善生产、生活条件的目的。

# 六、资金来源

资金来源以群众自筹为主，各级政府进行部分补助为辅，按照现行省级财政直补一般户3.5万元/户（建档立卡贫困户或五保户或低保户4.0万元/户），市级财政补助1.5万元/户，县级财政补助1.2万元/户。本次调整规划中，2019年拟实施的避险搬迁安置工程涉及11户，其中有建档立卡贫困户、五保户或低保户3户。预计投入省级补助资金40万元，市级补助资金16.5万元，县级配套资金13.2万元，共计69.7万元。各级财政补助标准根据年度调整情况适时调整。

# 七、避险搬迁规划调出

我县地质灾害隐患主要通过工程治理、应急排危和避险搬迁予以消除，地质灾害隐患管理和避险搬迁安置规划均是一个动态过程。2014年以来，我县规划实施地质灾害避险搬迁安置农户338户，实际搬迁安置258户，剩余80户未实施避险搬迁。通过清理核实，未实施避险搬迁的80户中，有5户在《泸县2014—2016年避险搬迁安置规划报告》和《泸县地质灾害避险搬迁安置工程规划（2017—2020年）》中重复规划，分别是徐文建、姜治富、石志友、熊仕华和刘宗银。其中姜治富、石志友、熊仕华和刘宗银已实施搬迁。剩余75户中有4户属于在册地灾点受威胁农户，暂不调出。经过清理核实，其余71户之所以未实施避险搬迁是因为涉及的地质灾害隐患已通过应急排危等方式消除，地灾点已销号。故本次规划调整，拟将上述71户全部调出地质灾害避险搬迁安置规划。具体名单见附件2。

表7-1  2014～2019年搬迁情况统计表

| 年份 | 规划搬迁（户） | 实际搬迁（户） | 计划年度未搬迁（户） | 累计未搬迁户 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 100 | 101 | 0 | -1 |
| 2015 | 86 | 44 | 42 | 41 |
| 2016 | 86 | 53 | 33 | 74 |
| 2017 | 37 | 33 | 4 | 78 |
| 2018 | 24 | 27 | 0 | 75 |
| 2019 | 2 | 0 | 2 | 77 |

# 八、保障措施

## （一）加强领导，健全机制。

地质灾害避险搬迁工作政策性强，涉及面广，搬迁任务重，工作难度大，建立“县负总责、镇（街道）抓落实、责任到户、搬迁到人”的组织体系和工作运行机制。

## （二）细化分工，明确责任。

1．地质灾害所在地镇（街道）：避险搬迁安置工作实行属地管理，由镇（街道）结合实际制定详细的搬迁方案，落实搬迁责任及具体任务。组织审核搬迁对象是否符合要求，公示、申报搬迁名单，组织实施新建房屋选址，组织搬迁农户拆旧复耕等具体搬迁工作。

2．县自然资源和规划局：组织相关专业地勘单位划定地质灾害危险区和影响区，确定搬迁范围；协助做好安置点规划选址；组织实施地灾搬迁农户的验收工作；筹集和管理避险搬迁资金；涉及集中安置点的，做好用地报批工作。

3．县财政局：做好避险搬迁补助经费拨付工作；配合避险搬迁验收工作。

4．县住房城乡建设局：按照《四川省农村住房建设统筹管理联席会议办公室关于加强脱贫攻坚住房建设指导进一步做好质量安全管控的通知》（川农房统筹办〔2018〕24号）协助做好地质灾害避险搬迁新建住房的安全监管工作；配合避险搬迁验收工作。

## （三）产业扶持，立足发展。

1．坚持科技引领，抓好技术培训和科技示范工作，扶持示范户，培养好致富带头人，带领搬迁群众共同致富。

2．要依托当地资源优势，积极培育主导产业，让搬迁群众通过改变生产经营方式而增收致富。

3．将地质灾害避险搬迁与小城镇、中心村建设相结合，通过扶持中心城镇工业化、城镇化水平的提高，加快剩余劳动力转移步伐，增加进城务工人员的收入，保证搬迁群众“搬得出、稳得住、能致富”。

## （四）政策扶持，保证实施。

1．要根据实际情况制定相应的补助政策。

2．涉及集中安置点的，要积极向上争取用地指标，对搬迁后的宅基地及时进行整理复耕。

3．组织和实施农村劳动力实用技术培训，提高搬迁群众整体素质。

## （五）多方筹措，保障经费。

完善政府主导、多渠道投入的资金筹措机制。地质灾害避险搬迁工作，须有充足的资金作保障。每年初，县财政预算时，应保留一定数额的地质灾害避险搬迁费用，专款专用，以应对突发性地质灾害所需的避险搬迁经费。同时，鼓励企业和社会各界及个人以资助、集资、募捐等形式，广泛筹措社会资金，建立一个稳定的资金投入保障机制，以保证地质灾害避险搬迁经费充足。

# 九、贫困户规划搬迁项目实施保障措施

## （一）政府扶持拆迁。

针对贫困户，政府应扶持其搬迁工作，政府帮助其落实器械完成旧房拆除、宅基地复垦及异地搬迁工作。

## （二）专人负责贫困户拆迁。

由地方政府专人负责贫困户搬迁工作，对贫困户搬迁实行一对一精准扶持工作办法，对未按要求完成贫困户拆迁的责任人，进行问责处理。

# 十、验收要求

搬迁安置户验收，由县自然资源和规划局组织县财政局及各镇（街道）进行验收。验收采取“一看、二查、三听取”的方式进行，并将验收意见进行分类上报备案。

## （一）一看。

搬迁安置户是否按《地质灾害避险搬迁安置规划》完成搬迁、搬离危险区后是否有安全居所、灾害区内宅基地旧房拆除情况。

## （二）二查。

检查搬迁安置点的选址是否符合地质灾害危险性评估要求。

## （三）三听取。

了解搬迁安置户生活、生产的适应性问题，并综合各方面因素，考虑优化改善。

附件：1．泸县2019年避让搬迁补充规划新增搬迁农户统计表

2．泸县2019年调整规划原拟搬迁农户调出情况表

3. 泸州市泸县2019年地质灾害隐患应急排查总结报告内审意见

附件1

泸县2019年避让搬迁补充规划新增搬迁农户统计表

| 序号 | 灾害点 统一编号 | 灾害点名称 | 行政区划 | 安置方式 | 紧迫程度分级 | 搬迁对象 |  |  | 农户对搬迁的认同度 | 地质灾害隐患点发展稳定性评价 | 安置地点适宜性评价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 户主 | 人数 | 是否 贫困户 |  |  |  |  |
| 1 | 510521020007 | 观音岩崩塌 | 石桥镇 | 分散安置 | 紧迫 | 徐开言 | 4 | 是 | 认同 | 基本稳定 | 适宜 | 2019年第一批 |
| 2 | 510521020005 | 千担沟崩塌 | 奇峰镇 | 分散安置 | 紧迫 | 程基洪 | 4 | 否 | 认同 | 欠稳定 | 基本适宜 | 2019年第一批 |
| 3 | 510521020005 | 千担沟崩塌 | 奇峰镇 | 分散安置 | 紧迫 | 程基刚 | 5 | 否 | 认同 | 欠稳定 | 适宜 | 2019年第一批 |
| 4 | 510521020004 | 二夹岩崩塌 | 奇峰镇 | 分散安置 | 紧迫 | 万绍奎 | 5 | 否 | 认同 | 欠稳定 | 适宜 | 2019年第二批 |
| 5 | 510521020004 | 二夹岩崩塌 | 奇峰镇 | 分散安置 | 紧迫 | 万春冬 | 4 | 否 | 认同 | 欠稳定 | 适宜 | 2019年第二批 |
| 6 | 510521020004 | 二夹岩崩塌 | 奇峰镇 | 分散安置 | 紧迫 | 万继焱 | 2 | 否 | 认同 | 欠稳定 | 适宜 | 2019年第二批 |
| 7 | 510521010057 | 神灯岩滑坡 | 云龙镇 | 分散安置 | 紧迫 | 童在林 | 4 | 是 | 认同 | 基本稳定 | 适宜 | 2019年第二批 |
| 8 | 510521010057 | 神灯岩滑坡 | 云龙镇 | 分散安置 | 紧迫 | 童兴国 | 1 | 否 | 认同 | 基本稳定 | 基本适宜 | 2019年第二批 |
| 9 | 510521010151 | 新街子滑坡 | 玄滩镇 | 分散安置 | 紧迫 | 刘照华 | 5 | 否 | 认同 | 基本稳定 | 基本适宜 | 2019年第二批 |
| 10 | 510521010152 | 坟山头滑坡 | 石桥镇 | 分散安置 | 紧迫 | 吴绍清 | 3 | 是 | 认同 | 欠稳定 | 适宜 | 2019年第二批 |
| 11 | 510521020032 | 柿子湾崩塌 | 石桥镇 | 分散安置 | 紧迫 | 陈洪 | 4 | 否 | 认同 | 欠稳定 | 适宜 | 2019年第二批 |

附件2

泸县2019年调整规划原拟搬迁农户调出情况表

| 序号 | 灾害点名称 | 原规划户 | 镇（街道） | 村 | 社 | 原规划批次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二夹岩崩塌 | 万绍金 | 奇峰镇 | 共和村 | 2社 | 2017-2020年规划 | 已享受宅改政策 |
| 2 | 后湾村1社滑坡 | 徐文建 | 潮河镇 | 后湾村 | 1社 | 2014年-2016年搬迁规划、2017-2020年规划 | 地质灾害威胁已消除 地灾点已销号 |
| 3 | 马河滩滑坡 | 曾松山 | 嘉明镇 | 狮子村 | 12社 | 2016年补充规划 | 地质灾害威胁已消除 地灾点已销号 |
| 4 | 马河滩滑坡 | 陈树清 | 嘉明镇 | 狮子村 | 12社 | 2016年补充规划 | 地质灾害威胁已消除 地灾点已销号 |
| 5 | 河坝屋基滑坡 | 李朝南 | 云锦镇 | 板桥村 | 4社 | 2016年补充规划 | 地质灾害威胁已消除 地灾点已销号 |
| 6 | 螺蛳山5社崩塌 | 金如章 | 福集镇 | 螺蛳山村 | 5社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 地质灾害威胁已消除 地灾点已销号 |
| 7 | 桐子坡滑坡 | 万和平 | 福集镇 | 玉蟾村 | 5社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 地质灾害威胁已消除 地灾点已销号 |
| 8 | 桐子坡滑坡 | 马建兰 | 福集镇 | 玉蟾村 | 5社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 地质灾害威胁已消除 地灾点已销号 |
| 9 | 薛湾村6社不稳定滑坡 | 鲁道明 | 方洞镇 | 薛湾村 | 6社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 地质灾害威胁已消除 地灾点已销号 |
| 10 | 横旦山滑坡 | 周玉明 | 潮河镇 | 红星村 | 5社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 地质灾害威胁已消除 地灾点已销号 |
| 11 | 横旦山滑坡 | 周玉才 | 潮河镇 | 红星村 | 5社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 地质灾害威胁已消除 地灾点已销号 |
| 12 | 彭林滑坡 | 彭家全 | 牛滩镇 | 营山村 | 2社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 地质灾害威胁已消除 地灾点已销号 |
| 13 | 石子屋基滑坡 | 梁明建 | 毗卢镇 | 坳丘村 | 1社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 地质灾害威胁已消除 地灾点已销号 |
| 14 | 乱石山滑坡 | 周方良 | 云锦镇 | 卫和村 | 8社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 地质灾害威胁已消除 地灾点已销号 |
| 15 | 乱石山滑坡 | 周方成 | 云锦镇 | 卫和村 | 8社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 地质灾害威胁已消除 地灾点已销号 |
| 16 | 乱石山滑坡 | 周方清 | 云锦镇 | 卫和村 | 8社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 地质灾害威胁已消除 地灾点已销号 |
| 17 | 清华村10社崩塌 | 黄玉坤 | 福集镇 | 清华村 | 10社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 地质灾害威胁已消除 地灾点已销号 |
| 18 | 羊胡儿山滑坡 | 曾道富 | 福集镇 | 大坪村 | 7社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 工程治理销号 |
| 19 | 羊胡儿山滑坡 | 曾道友 | 福集镇 | 大坪村 | 7社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 工程治理销号 |
| 20 | 洞山滑坡 | 冯富建 | 福集镇 | 玉蟾村 | 4社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 地质灾害威胁已消除 地灾点已销号 |
| 21 | 河沟口滑坡 | 黄修成 | 喻寺镇 | 周堰村 | 4社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 地质灾害威胁已消除 地灾点已销号 |
| 22 | 湾篷子滑坡 | 董正平 | 喻寺镇 | 周堰村 | 6社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 地质灾害威胁已消除 地灾点已销号 |
| 23 | 徐家岩崩塌 | 黄绍远 | 毗卢镇 | 陈家河村 | 7社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 地质灾害威胁已消除 地灾点已销号 |
| 24 | 梧桐湾滑坡 | 吴昌华 | 云锦镇 | 冯石村 | 1社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 地质灾害威胁已消除 地灾点已销号 |
| 25 | 福林湾滑坡 | 罗永勇 | 海潮镇 | 红合村 | 1社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 工程治理销号 |
| 26 | 福林湾滑坡 | 罗永华 | 海潮镇 | 红合村 | 1社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 工程治理销号 |
| 27 | 福林湾滑坡 | 罗永前 | 海潮镇 | 红合村 | 1社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 工程治理销号 |
| 28 | 福林湾滑坡 | 罗焱生 | 海潮镇 | 红合村 | 1社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 工程治理销号 |
| 29 | 福林湾滑坡 | 罗玉明 | 海潮镇 | 红合村 | 1社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 工程治理销号 |
| 30 | 福林湾滑坡 | 罗名建 | 海潮镇 | 红合村 | 1社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 工程治理销号 |
| 31 | 福林湾滑坡 | 罗永其 | 海潮镇 | 红合村 | 1社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 工程治理销号 |
| 32 | 半坡上滑坡 | 施玉成 | 海潮镇 | 红合村 | 9社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 排危除险销号 |
| 33 | 桐子湾地面塌陷 | 杜维书 | 石桥镇 | 红山村 | 8社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 地质灾害威胁已消除 地灾点已销号 |
| 34 | 桐子湾地面塌陷 | 张艺钟 | 石桥镇 | 红山村 | 8社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 地质灾害威胁已消除 地灾点已销号 |
| 35 | 社堰沟滑坡 | 甘立彬 | 石桥镇 | 洪安桥村 | 7社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 地质灾害威胁已消除 地灾点已销号 |
| 36 | 社堰沟滑坡 | 甘元中 | 石桥镇 | 洪安桥村 | 7社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 地质灾害威胁已消除 地灾点已销号 |
| 37 | 泡桐坳地面塌陷 | 罗伦怀 | 石桥镇 | 吉祥村 | 1社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 地质灾害威胁已消除 地灾点已销号 |
| 38 | 泡桐坳地面塌陷 | 吴洪章 | 石桥镇 | 吉祥村 | 1社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 地质灾害威胁已消除 地灾点已销号 |
| 39 | 泡桐坳地面塌陷 | 吴绍刚 | 石桥镇 | 吉祥村 | 1社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 地质灾害威胁已消除 地灾点已销号 |
| 40 | 泡桐坳地面塌陷 | 吴绍伙 | 石桥镇 | 吉祥村 | 1社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 地质灾害威胁已消除 地灾点已销号 |
| 41 | 砖房屋基滑坡 | 成守知 | 石桥镇 | 农丰村 | 5社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 地质灾害威胁已消除 地灾点已销号 |
| 42 | 砖房屋基滑坡 | 成守树 | 石桥镇 | 农丰村 | 5社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 地质灾害威胁已消除 地灾点已销号 |
| 43 | 砖房屋基滑坡 | 成福初 | 石桥镇 | 农丰村 | 5社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 地质灾害威胁已消除 地灾点已销号 |
| 44 | 砖房屋基滑坡 | 成守初 | 石桥镇 | 农丰村 | 5社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 地质灾害威胁已消除 地灾点已销号 |
| 45 | 土地田滑坡 | 鲁学永 | 石桥镇 | 农丰村 | 4社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 地质灾害威胁已消除 地灾点已销号 |
| 46 | 半坡林滑坡 | 曾世明 | 嘉明镇 | 大同村 | 10社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 工程治理销号 |
| 47 | 半坡林滑坡 | 唐朝能 | 嘉明镇 | 大同村 | 10社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 工程治理销号 |
| 48 | 半坡林滑坡 | 陈国芳 | 嘉明镇 | 大同村 | 10社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 工程治理销号 |
| 49 | 半坡林滑坡 | 陈光友 | 嘉明镇 | 大同村 | 10社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 工程治理销号 |
| 50 | 大罗湾滑坡 | 俞远华 | 福集镇 | 大坪村 | 2社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 地质灾害威胁已消除 地灾点已销号 |
| 51 | 大罗湾滑坡 | 俞运生 | 福集镇 | 大坪村 | 2社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 地质灾害威胁已消除 地灾点已销号 |
| 52 | 羊胡儿山滑坡 | 万里 | 福集镇 | 大坪村 | 7社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 工程治理销号 |
| 53 | 羊胡儿山滑坡 | 余绍文 | 福集镇 | 大坪村 | 7社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 工程治理销号 |
| 54 | 羊胡儿山滑坡 | 李廷彬 | 福集镇 | 大坪村 | 7社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 工程治理销号 |
| 55 | 桐子坡滑坡 | 赖德祥 | 福集镇 | 玉蟾村 | 5社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 地质灾害威胁已消除 地灾点已销号 |
| 56 | 龙塘坝滑坡 | 陈兴文 | 福集镇 | 万宝村 | 1队 | 2014年-2016年搬迁规划 | 地质灾害威胁已消除 地灾点已销号 |
| 57 | 龙塘坝滑坡 | 何恩才 | 福集镇 | 万宝村 | 1队 | 2014年-2016年搬迁规划 | 地质灾害威胁已消除 地灾点已销号 |
| 58 | 龙塘坝滑坡 | 姜治洪 | 福集镇 | 万宝村 | 1队 | 2014年-2016年搬迁规划 | 地质灾害威胁已消除 地灾点已销号 |
| 59 | 龙塘坝滑坡 | 姜泽彬 | 福集镇 | 万宝村 | 1队 | 2014年-2016年搬迁规划 | 地质灾害威胁已消除 地灾点已销号 |
| 60 | 龙塘坝滑坡 | 姜泽林 | 福集镇 | 万宝村 | 1队 | 2014年-2016年搬迁规划 | 地质灾害威胁已消除 地灾点已销号 |
| 61 | 龙塘坝滑坡 | 李廷金 | 福集镇 | 万宝村 | 1队 | 2014年-2016年搬迁规划 | 地质灾害威胁已消除 地灾点已销号 |
| 62 | 龙塘坝滑坡 | 姜光富 | 福集镇 | 万宝村 | 1队 | 2014年-2016年搬迁规划 | 地质灾害威胁已消除 地灾点已销号 |
| 63 | 岩下崩塌 | 王美光 | 喻寺镇 | 谭坝村 | 1社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 地质灾害威胁已消除 地灾点已销号 |
| 64 | 岩下崩塌 | 刘天贤 | 喻寺镇 | 谭坝村 | 1社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 地质灾害威胁已消除 地灾点已销号 |
| 65 | 岩下崩塌 | 罗大华 | 喻寺镇 | 谭坝村 | 1社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 地质灾害威胁已消除 地灾点已销号 |
| 66 | 岩下崩塌 | 罗大兵 | 喻寺镇 | 谭坝村 | 1社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 地质灾害威胁已消除 地灾点已销号 |
| 67 | 小湾子滑坡 | 殷俊 | 石桥镇 | 农丰村 | 1社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 地质灾害威胁已消除 地灾点已销号 |
| 68 | 小湾子滑坡 | 殷廷权 | 石桥镇 | 农丰村 | 1社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 地质灾害威胁已消除 地灾点已销号 |
| 79 | 岩口上不稳定斜坡 | 颜永越 | 得胜镇 | 罐顶山村 | 1社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 地质灾害威胁已消除 地灾点已销号 |
| 70 | 雅雀山滑坡 | 黄建辉 | 毗卢镇 | 高楼湾村 | 6社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 地质灾害威胁已消除 地灾点已销号 |
| 71 | 雅雀山滑坡 | 李启明 | 毗卢镇 | 高楼湾村 | 6社 | 2014年-2016年搬迁规划 | 地质灾害威胁已消除 地灾点已销号 |