2024年县级部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算部门：云龙镇

| 总体资金情况（万元） |  | 预算支出总额 | 基本支出 |  |  |  | 项目支出 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 |
|  |  | 9589.27 | 5524.12 | 5524.12 |  |  | 4065.15 | 4065.15 |  |  |
| 年度主要任务 | 任务名称 |  |  |  |  | 主要内容 |  |  |  |  |
|  | 基本支出：人员类、公用经费等运转类支出 |  |  |  |  | 保障部门本级及下属1个预算单位人员类、公用经费等运转类支出。 |  |  |  |  |
|  | 项目支出1：泸县云龙镇场镇形象及节点提升工程 |  |  |  |  | 新建2个LED显示屏，新安装4km河道灯带。 |  |  |  |  |
|  | 项目支出2：泸县云龙镇环卫基础设施提升工程 |  |  |  |  | 1.新建智慧环卫监控平台1套；2.安装垃圾环卫设施监控260套；3.新建垃圾压缩中转站1座4.购买垃圾箱50个。 |  |  |  |  |
|  | 项目支出3：云龙镇伏耳村居民风貌塑造项目 |  |  |  |  | 伏耳村居民风貌集中打造塑造 |  |  |  |  |
|  | 项目支出4：2024年泸县云龙镇中心幼儿园校舍维修改造工程 |  |  |  |  | 改造旧教学楼建筑面积约2000㎡；改造会议室面积约125㎡；拆除原政府三层办公楼，建筑面积约1000㎡，扩建运动场等附属工程及设备设施采购。 |  |  |  |  |
|  | 项目支出5：农村综合改革转移支付资金 |  |  |  |  | 1.曹市至长林（英雄村-龙河村段）道路路面1500平方米实施挖补换填等路面恢复；2.在村社道路临水临崖区域安装波形护栏2590米；3.完善道路标志标线、交通指示牌等交通安全设施；4.朱梅滩村、茅坝村、葛藤湾村、伏耳村新村聚居点新增路灯、护栏、堡坎护坡等附属设施。 |  |  |  |  |
| 部门整体绩效情况 | 整体绩效目标 | 贯彻落实政府各项部署决策，围绕科学发展，注重财源建设，保持财政收入稳定增长；围绕公共财政，优化支出结构，保障社会事业协调发展；围绕改善民生，大力维护群众利益，构建和谐社会，加快乡村振兴建设；围绕制度建设，积极履行职能，不断提高财政监督效益。提高财政资金使用效益，提升政府执行力和公信力，让人民群众满意度进一步提高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 校舍维修改造 |  | ≤ | 280 | 万元 | 各项权重小计占20% |  |
|  |  |  |  | 环卫基础设施提升 |  | ≤ | 200 | 万元 |  |  |
|  |  |  |  | 镇场镇形象及节点提升 |  | ≤ | 60 | 万元 |  |  |
|  |  |  |  | 农村综合改革 |  | ≤ | 300 | 万元 |  |  |
|  |  | 社会成本指标 |  | 阻碍经济社会发展成本 |  | ≤ | 0 | 万元 |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  | 风貌塑造造成环境污染治理成本 |  | ≤ | 0 | 万元 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 新建LED显示屏 |  | ≥ | 2 | 个 | 各项权重小计占40% |  |
|  |  |  |  | 安装河道灯带 |  | ≥ | 4 | 公里 |  |  |
|  |  |  |  | 新建智慧环卫监控平台 |  | ≥ | 1 | 套 |  |  |
|  |  |  |  | 安装垃圾环卫设施监控 |  | ≥ | 260 | 套 |  |  |
|  |  |  |  | 新建垃圾压缩中转站 |  | ≥ | 1 | 座 |  |  |
|  |  |  |  | 购买垃圾箱 |  | ≥ | 50 | 个 |  |  |
|  |  |  |  | 安装波形护栏 |  | ≥ | 2590 | 米 |  |  |
|  |  |  |  | 路面恢复 |  | ≥ | 1500 | 平方米 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 新建（安装）设备合格率 |  | ≥ | 100 | % |  |  |
|  |  |  |  | 安装波形护栏、路面恢复合格率 |  | ≥ | 100 | % |  |  |
|  |  |  |  | 验收通过率 |  | ≥ | 100 | % |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 按时完工率 |  | ≥ | 100 | % |  |  |
|  |  |  |  | 乡镇路桥安装波形护栏、路面恢复改造治理周期 |  | ≤ | 10 | 月 |  |  |
|  |  |  |  | 居民风貌塑造周期 |  | ≤ | 10 | 月 |  |  |
|  |  |  |  | 园校舍维修改造周期 |  | ≤ | 6 | 月 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提供就业岗位，增加群众收入 |  | ≥ | 1 | 万元/人 | 各项权重小计占20% |  |
|  |  |  |  | 受益人（学生）数 |  | ≥ | 10000 | 人 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 环境风貌改善提升 |  | ≥ | 1 | 万立方米 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 风貌塑造使用年限 |  | ≥ | 10 | 年 |  |  |
|  |  |  |  | 场镇、环卫设施改造适用年限 |  | ≥ | 10 | 年 |  |  |
|  |  |  |  | 中心幼儿园校舍维修改造使用年限 |  | ≥ | 10 | 年 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 公众满意度 |  | ≥ | 100 | % | 各项权重小计占10% |  |
|  |  |  |  | 沿路群众满意度 |  | ≥ | 100 | % |  |  |
|  |  |  |  | 学生满意度 |  | ≥ | 100 | % |  |  |