项目支出绩效评价报告

（泸县综合档案馆馆库安装建设前期工作项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

泸县综合档案馆馆库安装建设前期工作项目申报资金50万元，批复50万元，12月调整预算为39.3976万元。

（二）项目绩效目标

通过实施此项目推进爱国主义教育展厅布展，综合档案馆设施设备、档案搬迁方案设计等工作。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与项目实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。根据安排，该项目资金全为县财政资金，一次性拨付50万元，于2021年4月全部到位，12月调整预算数为39.3976万元。

2. 资金使用。截止12月底，该项目资金支付共计39.3976万元，主要用于爱国教育基地展厅设计费、爱国教育基地展品征集、馆库安装方案设计等。资金使用合规，无截留等现象，资金支付与预算相符，使用效益明显。

（二）项目财务管理情况

泸县综合档案馆馆库安装前期工作项目资金支付严格执行单位财务管理制度和“三重一大”制度，按进度进行支付并建立台账，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

我馆确定了具体经办人和分管领导负责项目的管理和监督，爱国主义教育展厅已完成方案设计并通过比选确定了方案设计中标方并签订了合同，2021年按合同约定已支付合同金额的60%；馆库安装设计方案已完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

目前已完成了泸县综合档案馆爱国教育展厅的展陈设计方案和展陈大纲；馆库安装设计方案已完成。

（二）项目效益情况

该项目为之后爱国主义教育基地建设发挥档案“记录历史、传承文明”的社会教育功能和公共文化服务功能，助力泸县经济建设、文化发展，智慧档案馆的建成为档案业务办理实现自动化、智慧化等打下了坚实的基础。

四、问题及建议

主要存在项目因档案馆建设主体工程建设进度缓慢，导致本项目进度滞后，本年度支付资金金额与预算编制金额存在一定差异。我们将在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，助力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，切实发挥项目资金的作用。

泸县档案馆

2022年4月26日