附件1

四川省省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）

项目汇总表

（2024年度）

市民宗部门（盖章）：泸县民族宗教事务局       填表人：李士波         联系电话：18982492264        填表时间：2024年8月19日

| 序 号 | 市 | 县（市、 区） | 项目分类 | 项目名称 | 项目概要 | 项目资金 （万元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合计 | 补助 资金 |  |
| 1 | 泸州 | 泸县 | 优势农牧产业发展项目 | 泸县石桥镇万亩油茶产业园配套设施建设项目 | 该项目于2024年5月至2024年12月（共8个月）在泸县石桥镇红山村8社（原红山集体茶厂）实施泸县石桥镇红山村万亩油茶产业园配套设施建设项目（总投资111.70万元）：1.配套硬化油茶晒坝3000㎡；2.安装400KVA变压器1台、新建油茶配套用电线1000米；3.配置安装油茶烘干机、榨油机各1台；4.新建油茶灌溉蓄水池1000立方米；5.新建配套加工生产用房120m2。 本项目的配套设施建设完工后，可以节约油茶加工成本支出0.30元/公斤、运输成本20元/吨，每年节约加工成本支出75.00万元、运输成本支出5.00万元；配套建设1000立方米的可为红山村200亩油茶提供灌溉服务。 | 111.70 | 100 |  |

填表说明：

1.项目分类为：优势农牧产业发展项目、民族文化旅游项目、民族手工业发展项目。

2.项目概要包括建设地点、 内容、规模、周期、绩效目标等内容。

附件2

四川省省级财政衔接推进乡村振兴补助资金

（少数民族发展任务）项目绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称 |  |  |  | 泸县石桥镇万亩油茶产业园配套设施建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主单位 |  |  |  | 泸县石桥镇人民政府 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 合 计 | 111.70 |  |  |  |
|  |  |  | 补助资金 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | 其他配套资金 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 自筹资金 | 11.70 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目 完成 | 数量指标 | 指标1：硬化油茶晒坝 | 3000㎡ | 数量指标 | 指标5：购置、安装油茶烘干机 | 1台 |
|  |  |  | 指标2：安装400KVA箱式变压器 | 1台 |  | 指标7：购置、安装榨油机 | 1台 |
|  |  |  | 指标3：建油茶配套用电线路 | 1000米 |  | 指标8：建生产加工用房 | 120㎡ |
|  |  |  | 指标4：新建蓄水池 | 1个 （容量1000m3） |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：硬化油茶晒坝 | 质量符合《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》等相关技术规范 | 质量指标 | 指标4：新建生产加工用房 | 质量符合《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》等相关技术规范 |
|  |  |  | 指标2：安装400KVA箱式变压器及电线 | 质量符合电力建设工程施工及验收规范标准 |  | 指标 5：新建蓄水池 | 工程质量符合建筑工程施工技术规范 |
|  |  |  | 指标3：购置、安装油茶烘干机、榨油机 | 质量合格（质量符合产品国家标准） |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目建设 周期 | 8个月 | 时效指标 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：硬化油茶晒坝 | 25.50万元 | 成本指标 | 指标4：配置安装油茶烘干机、榨油机各1台 | 16.40万元 |
|  |  |  | 指标2：安装400KVA箱式变压器及新架1000米电线 | 32.00万元 |  | 指标5：新建生产加工用房120㎡ | 9.60万元 |
|  |  |  | 指标3：新建容量1000m3蓄水池1个 | 25.20万元 |  | 指标6：设计等其他费用 | 3.00万元 |
|  | 项目 效益 | 经济效益指标 | 指标 1：减少加本成本支出 | 75万元/年 | 经济效益指标 | 指标3：增加油茶灌溉服务面积 | 200亩 |
|  |  |  | 指标 2：减少运输成本支出 | 5万元/年 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：民族团结 | 促进各民族共同团结奋斗、实现共同富裕 | 社会效益指标 | 指标2：乡村振兴 | 促进宜居宜业和美丽乡村建设 |
|  |  |  | 指标3：促进就业 | 带动2500人务工就业 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：耕地保护 | 减少耕地占用 | 生态效益指标 | 指标3：森林防灭火 | 缓解林区生态防灭火压力 |
|  |  |  | 指标2：生态修复 | 修复林地生态 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：带农增收 | 受益群众户均增收1200元以上/年 | 可持续影响指标 | 指标 3：产业结构调整 | 推动油茶产业规模化发展，助力宜居宜业美丽乡村建设 |
|  |  |  | 指标 2：促进集体经费增收 | 项目所在村集体收入23万元以上/年 |  |  |  |
|  | 满意 度指 标 | 满意度指标 | 指标 1：群众满意度 | 100% |  |  |  |