泸县福集镇石鸭滩村民委员会

公开招标文件

项目名称: 泸县福集镇石鸭滩蔬菜基地建设项目

地   址:泸县福集镇石鸭滩村民委员会

电   话：139824408336

时   间：二○二三年年四月十日

文  件  目  录

## 第一部分  公开招标函…………………………………………………………1-2

## 第二部分  报名须知……………………………………………………3

第三部分  项目招标内容   …………………………………………………4-10

第四部分  合同主要条款 ……………………………………………………11-17

- 第一部分  公开招标函

依据《中华人民共和国政府采购法》，泸县福集镇石鸭滩村民委员会拟对所需的“石鸭滩蔬菜基地建设项目”进行公开招标采购，现诚邀合格的供应商（即竞标人）参加。

- 项目名称：泸县福集镇石鸭滩蔬菜基地建设项目

- 合格的投标人：详见本公开招标文件“第二部分 公开招标须知”第3条。

- 公开招标时间：2023年4月14日 上午9；00时。

- 公开招标地点：泸县福集镇石鸭滩村民委员会。

- 公开招标售价：免费、领取公开招标文件时请携带公司出具的营业执照及开户许可证复印件，复印件盖鲜章。

- 投标文件开始递交时间：2023年4月14日 上午8；40时前。

- 投标文件递交截止时间：2023年4月14日 上午8；40时。

- 投标文件递交地点和招标地点；泸县福集镇石鸭滩村民委员会

- 领取投标文件联系人及联系电话：

联系人：柯德军     电话：13982440836

10、采购方联系人：柯德军     电话：13982440836

泸县福集镇石鸭滩村民委员会

二零二三年四月十日

- 第二部分  公开招标须知

A  总  则

- 适用范围

  - 本公开招标文件仅适用于本次公开招标中所叙述的项目。

  - 本公开招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及参照国际惯例编制，解释权属泸县福集镇石鸭滩村民委员会。

- 项目名称

- 泸县福集镇石鸭滩蔬菜基地建设项目

- 合格的竞标人

- 3．1、具有独立承担民事责任的能力；

- 3．2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3．3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

- 3．4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 3．5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

3．6、建设资质三级以上。

- 3．7、法律、行政法规规定的其他条件。

- 投标报价

  - 投标人应按报价明细表（竞标文件附件6）要求报价，在一次报价后可作现场二次报价。

  - 本次项目采购的预算价格为人民币49.30万元，超过预算价格的报价为无效竞标报价。

  - 工程的单价和总价应是指所有工程符合竞争性谈判文件要求的、验收合格的价格，其总价即为履行合同的固定价格，包括保险、资金利息、各种税费等所有交付验收合格前的所有费用。

- 投标原则和投标程序

  - 本项目的招标活动将遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。

  - 招标小组依据相关法律法规和招标文件的规定，对文件中的资质证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备竞标资格。

  - 本项目采用“最低价评标法”，招标小组仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，即是指在完全满足招标文件实质性要求前提下,通过专家评审报价最低者为成交人的评标方法。

  - 确定中标方：招标结束后，招标小组应当要求所有参加投标人在规定的时间内进行最后报价。若出现2家或2家以上供应商报价相同的，则采取再次报价（以此类推）,以最终报价最低的为成交人。

B  文件说明

- 概述

  - 招标文件阐明了竞标人所需提供项目范围和项目谈判的程序，是本次采购活动具有法律效力的文件。

  - 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者招标文件没有对招标文件做出实质性响应而导致发生影响中标结果、投标被拒绝或按照无效标处理的不利后果，由投标人自行承担相关风险。

- 竞争性谈判文件的构成

招标文件由招标文件总目录所列内容组成：

  - 公司资质证明材料

  - 报价单

C  公开招标

- 招标原则和招标程序

  - 资格审查结束后，招标小组所有成员按照招标文件的规定集中审核每一个投标人的报价单，并与设计预算评审资料对比。

  - 招标小组发现或者知晓投标人存在违法、违纪行为的，谈判小组将该竞标人淘汰，不允许其参加最后报价。竞标人有下列情况之一的，应作淘汰处理：

    - 提供了两种或以上报价的；

    - 在招标过程中，招标小组若发现参与投标人以他人的名义参加投标、串通、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式参加投标的，该参与的投标人的投标文件将作无效投标文件处理；

    - 在招标过程中，招标小组若发现参与投标人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其成本的，将要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。参与投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由招标小组认定该参与投标人以低于成本报价投标，其投标文件将作无效投标文件处理。

  - 投标人投标文件满足或者高于招标文件规定的采购项目最低要求时，即视同投标人投标文件符合采购需求、质量和服务相等。招标达到招标文件符合采购需求、质量和服务相等的前提下，招标小组应要求招标人进行最后报价（若招标过程中未对本项目招标内容作实质性修改，各投标人的最终报价不得高于其投标文件中的报价。否则，招标小组有权将其淘汰），密封递交政府工作人员。

  - 招标人报价结束后，招标小组按照招标人的报价由低到高排序推荐两名成交候选人，其中报价最低（报价相等时，技术指标优者排名优先；技术指标差别小难以区分优劣，则履约完成时间短者排名优先）的为第一成交候选人，报价次低的为第二成交候选人。

  - 招标结束后，部分投标人投标文件优于招标文件要求的，不能以此作为高价成交的依据，招标小组也不能接受其高价成交。招标小组推荐成交候选人后向政府出具谈判报告。

- 确定中标人

  - 招标小组按照综合评审结果直接确定排名第一的中标候选人（第一中标候选人）为中标人。如果中标人放弃中标或出现中标无效的情形，采购人报财政部门确认后确定排名在其下一位的中标候选人（第二中标候选人）为中标人。

  - 中标人如果因其他非法目的或不能说明正当理由放弃成交，招标单位有权依照法律规定追究其相应的法律责任，不予退还投标保证金，还须向采购方缴纳其成交报价与第二成交候选人报价的差价款。中标候选人书面自愿放弃成交（无其他非法目的），且后一位中标候选人报价与其报价差额比例超过15%，采购人不予确定成交人，并重新组织采购。

D  授予合同

- 成交通知

  - 招标小组确定成交人后，招标单位将向成交人发出中标通知书，并将成交结果依法公告。

  - 中标通知书将作为签订合同的依据。如果中标人没有按招标文件的规定执行，中标人的成交资格将被取消，并不予退还投标保证金。

- 签订合同

11.1招标文件、中标人的投标文件及修改或澄清文件等，均为签订合同的依据。合同签订后不允许将合同转与其他单位。

- 11.2成交人因不可抗力的原因不能履行政府采购合同的，采购人按有关规定重新确定成交供应商。

- 恶意行为的处理细则

  - 若投标人的投标文件中资格证明文件等相关文件缺少任何一项，投标人将承担投标无效的风险。

  - 经查实，若投标人有提供虚假证明文件的行为，招标方将首先做出不予退还该投标人全额投标保证金的处理，同时，再视情节轻重和影响程度做出：在政府采购相关网站予以曝光、向有关部门通报、报请政府采购监督管理部门依法处理。

  - 投标人认为招标文件、招标过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在七个工作日内，以书面形式当面向政府提出质疑（不接受电子邮件、传真及邮寄方式提交的质疑），但质疑投标人行使质疑权时，必须坚持“谁主张谁举证”，遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任，政府将遵循“谁过错谁负担”的原则，在过错方提交的投标保证金中扣除相关的调查论证费用。

法定代表人授权委托书

泸县福集镇石鸭滩村民委员会：

我公司法定代表人        授权委托        为其代理人，参加贵政府于2023年4月11日组织的“泸县福集镇石鸭滩蔬菜基地建设项目”招标活动，并全权代表我公司处理活动中的一切事宜。

本授权书自     年      月       日签字生效，特此声明。

投标人名称（加盖公章）：

日        期：

福集镇石鸭滩村蔬菜基地建设项目工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.路基范围内挖填路槽 | m2 | 3045 |
| 2 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：综合 | m3 | 279 |
| 3 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：原土 | m3 | 201.13 |
| 4 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：土方 2.运距：投标人自行考虑 | m3 | 77.87 |
| 5 | 01B001005 | 倒场费 | 倒场费 | m3 | 77.87 |
| 6 | 040202001006 | 路床（槽）整形 | 1.部位：道路 2.范围：基地内 3.路床碾压成型 | m2 | 3045 |
| 7 | 040202009007 | 20cm厚砂砾石垫层 | 1.石料规格：砂砾石 2.厚度：20cm | m2 | 3045 |
| 8 | 040202015008 | 10cm厚水泥稳定碎（砾）石层 | 1.水泥含量：5% 2.石料规格：综合 3.厚度：10cm | m2 | 3045 |
| 9 | 010507003009 | 边沟 | 1.土壤类别：综合 2.沟截面净空尺寸：详设计 | m | 1740 |
| 10 | 040501001010 | 混凝土管DN800 | 1.垫层、基础材质及厚度：100mm厚细砂 2.规格：D800 3.接口方式：承插 4.铺设深度：综合 | m | 155 |
| 11 | 040504008011 | 50m3成品粪污罐 | 1.材质：玻璃钢 2.型号、规格：50m3 | 个 | 2 |

报   价   明   细  表

| 项目名称 | 投标 总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 泸县福集镇石鸭滩蔬菜基地建设项目 |  |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括招标文件规定的其它费用。

2. 招标方不接受任何选择性报价。

3. 报价表格式不得随意更改，否则投标商将承担报价无效的风险。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

### 合同协议书

发包人（全称）：     泸县福集镇石鸭滩村村民委员会

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就   本建设     工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：    泸县福集镇石鸭滩蔬菜基地建设项目      。

2.工程地点：    泸县福集镇石鸭滩村6组                。

3.工程立项批准文号：   泸县乡村振兴2022年16号文件   。

4.资金来源：泸县2021年审计财政衔接脱贫户改厨改厕结余资金。

5.工程内容：   蔬菜基地建设                           。

6.工程承包范围：

工程量清单及施工图所示的所有工程内容。  

#### 二、付款方式及期限

1. 竣工验收合格后支付合同总金额的80%，审计后无质量问题的支付到合同总金额的97%，质保期满后无质量问题的支付合同金额的剩余3%。

2.乙方在收到成交通知书后5个工作日内，按照招标文件约定以非现金的形式将履约保证金足额缴入甲方指定的财政专户。凭履约保证金缴纳凭证原件到甲方财务室开具票据，凭开具的票据签订本项目政府采购合同。

3.待乙方履约完成并经甲方验收合格后，由甲方凭《泸州市政府采购项目验收记录》在15个工作日内以非现金形式退还乙方签订合同时缴纳的履约保证金。

4.如乙方在完全响应甲方提供的工程量清单前提下，由于甲方工程量增加原因需追加工程量的，由甲方追加采购预算资金。根据政府采购相关法律法规规定，甲方追加预算资金不得超出本项目成交金额的10%。

#### 三、合同工期

计划开工日期：  2023    年   4   月  20   日。

计划竣工日期：  2023    年   6   月  30   日。

工期总日历天数： 70  天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 四、质量标准

工程质量符合   现行工程质量验收规范   标准。

#### 五、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）   肆拾玖万叁仟元      (¥  493000   元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）  捌仟柒佰叁拾叁元       (¥  8733   元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）    肆拾伍万壹仟柒佰零柒元      (¥ 451707 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）                 /             (¥     /    元)；

- 暂列金额：

人民币（大写）               /                     (¥  元)；

- 合同价格形式：固定总价方式         。

- 本次工程的中标价包含税费、安全文明施工费、搬运费、人工费、材料费、服务费、社会保障费、工程排污以及在施工过程中因损坏造成的赔偿费等一切费用，招标人不在另外支付。

4.项目在施工过程中超出（减少）现有工程量，按实收方后根据招标控制价下浮后的单价进行结算。

#### 六、项目经理

承包人项目经理：                 。

#### 七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）竞争性谈判文件

（2）响应文件；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）专用合同条款及其附件；

（6）通用合同条款；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单或预算书；

（10）一切挂网的补充说明、变更设计说明等；

（11）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 八、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

#### 九、、合同标的减少与追加处理

1. 如因在合同履行过程中有变更，存在减少工程量的情况，经甲乙双方书面确认，报项目同级财政部门（采购股）审核同意后，按乙方中标时的固定单价对总价进行调减，并按有关规定签订补充合同。

2. 如因在合同履行过程中，如因设计变更，存在增加工程量情况，总价不得超过本合同金额的 10%，经甲乙双方现场确认，报项目同级财政部门（采购股）审核同意后，按乙方成交时的固定单价对总价进行调增，并按有关规定签订补充合同。

十、违约责任

1. 甲乙双方均应遵守本合同，非因不可抗力而单方面终止执行合同的，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额10%的违约金，如因乙方原因造成的，不予退还履约保证金外，并由甲方提请项目同级财政部门将其列入不良行为记录。

2. 若因乙方原因在合同规定期限内无法完工，甲方有权终止合同，并请示项目同级财政部门（采购股）取消其中标资格，不予退还履约保证金并由乙方向甲方支付10%的违约金。

3. 乙方将不合格的工程交付甲方，乙方应向甲方支付合同总价的5%的违约金，并须在合同规定的交货完工时间内整改并达到质量要求；甲方可对工程质量交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测，检测费用乙方负担。

4. 乙方应严格遵守服务承诺，如有违约，将赔偿因服务违约给甲方造成的经济损失。若因乙方未按承诺的响应及到场维修时间进行排除故障，甲方有权部分或全部扣除质量保证金。

5. 如因乙方工作人员在施工过程中给甲方或第三方造成损失或侵害，包括但不限于甲方、第三方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任，并按照泸州市投标人诚信管理规定进行记分。

#### 十一、不可抗力

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方和见证方、项目同级财政部门通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向甲方和见证方、项目同级财政部门通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

#### 十二、争议

1. 因工程的质量问题发生争议，由具有法定资格条件的质量技术监督机构进行质量鉴定。工程质量符合标准的，鉴定费由甲方承担；工程不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 合同履行期间,若双方发生争议，双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决或由有关部门调解解决，如不能协商解决可向合同签约地法院通过法律诉讼解决。

十三、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十四、合同生效

本合同自    双方约定签字后   生效。

十五、合同份数

本合同一式四份，甲方执二份，乙方执一份，招标代理机构执一份，。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码:54510521ME128849XK 组织机构代码：  

地  址：泸县福集镇石鸭滩村党群服务中心地  址：             

邮政编码：   646100          邮政编码：

法定代表人：柯德军        法定代表人：      

委托代理人：                  委托代理人：

电  话：   13982440836        电  话：

开户银行：泸县农业银行草街分理处  开户银行：

账  号：   22181701040003638  账  号：