S437毗卢至长宁公路（福集至清江段）破损路面维修工程竞争性谈判

报价文件

项目业主：           泸县公路管理服务中心             （盖章）

法定代表人（或授权代理人）：           （盖章或签字）

2024年7月29日

S437毗卢至长宁公路（福集至清江段）破损路面维修工程竞争性谈判公告

- 一、工程概况

S437毗卢至长宁公路（福集至清江段）途经福集镇、喻寺镇、方洞镇的干线路，是连接重庆荣昌区清江镇和G8515高速公路的快速通道。该路段长期出现坑凼、车槽、路面沉陷和麻面等病害，特别是雨后更为明显，存在较大安全隐患，沿线出行群众反映强烈，信访较多，现急需对该路段进行维修，近几年已多次进行维修。鉴于上述情况：为确保过往车辆行人安全通行，需维修路面破损面积约为5700平方米，补划标线预估400平方米（按实际收方数量计算）。

二、采购项目概况

| 项目业主 | 泸县公路管理服务中心 |
| --- | --- |
| 项目名称 | S437毗卢至长宁公路（福集至清江段）破损路面维修工程 |
| 建设地点 | 福集镇、喻寺镇、方洞镇 |
| 工期 | 7天 |
| 招标内容 | 含路面铣刨（挖除旧路面），沥青混凝土（AC-10），加铺6cm沥青路面（机械、粘层乳化沥青、灌缝、人工）、补划标线及安全等内容 |
| 竞价方式 | 本采购通过限额以内最低价方式确定中选人，诚邀符合资格条件的企业参与本项目的竞价。 |
| 投标限价 | 49.85万元 |

三、竞价要求

（1）竞价单位应具有公路工程施工总承包三级及以上资质。

（2）报价文件应明确报价金额，并密封后自行带至现场，报价文件未密封的报价无效。

（3）本次报价单位应不低于3家，若低于3家本次不予竞标，后期重新组织报价，开启时间另行通知。

（4）若两个及以上报价单位所报价格相等且为本次最低报价，则现场进行二次报价，以现场二次报价最低者中选。

四、竞价提供资料

（1）企业法人营业执照复印件

（2）公路工程施工总承包三级及以上资质证明

（3）法定代表人身份证明或授权委托书

（4）法定代表人或委托人有效身份证原件（备查）及复印件

五、公告期限

本公告发布于泸县人民政府网http://www.luxian.gov.cn/公示公告栏，有效期自发布之日起至竞标时止。

六、开标

时间：2024年8月6日上午09:00

地址：泸县公路管理服务中心会议室（西苑路交通局门口门市内）

- 七、其他补充事宜

（1）请各报价单位提前到场等候，竞标后将不再接受报价。

（2）本次竞争性报价将邀请局纪检组等相关股室全程参与，请各报价单位严格遵守廉政纪律和会场纪律，严禁围标、串标。

（3）资金支付方式：工程完工审计验收合格后支付95%，剩余5%质保期完成后拨付，质保期半年。

（4）本项目为单价合同，最终结算工程量以实际完成工程量为准，结算价不能超过投标总价。

（5）未尽事宜严格按照相关法律法规及部门规章制度执行。

- 八、联系方式

业主单位：  泸县公路管理服务中心

地　　址：  泸县玉蟾街道西苑路86号

邮　　编：  646106

联 系 人：  游先生

联系电话：  0830-8609525

泸县公路管理服务中心

2024年7月29日

### S437毗卢至长宁公路（福集至清江段）破损路面维修工程量清单

| 序号 |  | 项目 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 加铺沥青混凝土路面 | ㎡ | 5700 |  |  | 含路面铣刨（挖除），沥青混凝土（AC-10），加铺6cm沥青路面（机械、粘层乳化沥青、灌缝、人工）、补划标线及安全等内容 |
| 2 | 补划路面标线 |  | ㎡ | 400 |  |  | 按实际收方数量计算 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

### 一、法定代表人身份证明

申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：    年  月  日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

申请人：              （ 盖单位章）

年    月    日

注：法定代表人亲自投标而不委托代理人投标适用。

### 二、授权委托书

本人      （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现委托本单位人员      （姓名，必须是竞价申请函中的项目负责人）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改      （项目名称）         专题竞价申请、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：               。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件

申  请  人：              （盖单位章）

法定代表人：              （签字）

委托代理人：              （签字）

年    月    日

注：法定代表人不亲自投标而委托代理人投标适用。