- 附件

- 第三轮省级生态环境保护督察第33项

- 整改任务完成情况表

| 整改任务 | 四川省第三轮生态环境保护督察第三十三项整改任务：泸县鑫临港建材有限公司部分临河设施侵占岸线，尚未完成搬迁。 |
| --- | --- |
| 整改责任单位 | 泸县党委、政府 |
| 整改目标 | 拆除违法利用，恢复泸县鑫临港建材有限公司侵占的河道岸线。 |
| 整改措施 | 1.2024年3月底前，完成泸县鑫临港建材有限公司侵占长江岸线违法行为的查处。 2.2024年12月底前，完成泸县鑫临港建材有限公司侵占长江岸线的部分临河设施拆除，恢复河道岸线。 3.加强巡查管护，确保泸县鑫临港建材有限公司不发生侵占河道行为。 |
| 整改主要工作及成效 | 1.泸县水务局于2023年11月30日至2024年2月20日对泸县鑫临港建材有限公司擅自在长江河道管理范围内修建妨碍行洪的建筑物、构筑物，堆放物体一案进行调查。2024年2月28日，泸县水务局对四川省鑫临港建材有限公司进行了行政处罚，行政处罚决定书（泸县水处〔2023〕8号）。 2.2024年10月30日，泸县住房和城乡建设局完成交办件“完成泸县鑫临港建材有限公司侵占长江岸线的部分临河设施拆除”问题的整改，协助四川省鑫临港建材有限公司完成侵占长江岸线的建筑物、构筑物的拆除及设备、物资等的搬离。2024年12月31日，泸县水务局、泸县太伏镇完成河道岸线恢复。 |